# 领地地图编辑器落地方案

适用目录  tools map editor

本方案用于把章节领地玩法落到可开发、可发布、可验收的地图生产工具中。核心决策是保留现有对战地图编辑器和 v3 协议，在同一工具目录下新增独立的章节领地编辑模式、数据协议与发布目录。两种地图只共享六边格几何、画布交互和本地服务基础设施，不共享业务字段和游戏侧加载入口。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 |
| 编制日期 | 2026-09-29 |
| 目标读者 | 产品策划、工具开发、客户端开发、测试 |
| 输入依据 | 领地玩法文档、地图编辑器需求文档、tools/map-editor 现有实现 |
| 建议状态 | 可进入技术评审与任务拆分 |

# 一 决策与范围

## 一 一 落地决策

现有 tools/map-editor 继续负责对战地图。章节领地地图在同一目录下新增 territory.html、territory-app.js 和独立格式模块。服务端可以继续使用 server.mjs，但预设接口、保存目录、发布目录和校验器必须按地图类型分流。

这样处理可以保住现有对战地图的 v1 至 v3 兼容链路和 43 项定向测试，也能避免章节字段进入 ZCMapConfig 的随机对战选图目录。章节地图协议从 version 1 起独立演进，不复用 playerCount、cityMode、mirror、sections、homes 等对战语义。

## 一 二 首期交付范围

创建、载入、编辑、另存、重命名和删除章节领地地图预设。

支持 4 至 60 行、4 至 60 列的平顶六边格，默认 20 行乘 20 列。

配置唯一初始格、固定关卡据点、异步玩家据点、固定资源据点和背景装饰。

按格配置解锁前置、战力门槛、银币消耗、探索时间、体力消耗和建筑引用。

配置随机额外据点的触发规则、奖励池和候选空格。

提供完整的编辑器校验、服务端校验、导入导出和发布到游戏目录能力。

保留撤销重做、缩放平移、格子坐标命中、连续笔刷和资源缩略图等现有基础能力。

## 一 三 首期不实现

不在编辑器中模拟未解锁、可激活、探索中、可占据、已占据和停用等玩家运行时状态。

不在编辑器中执行 PVE 或异步 PVP 战斗，也不复制关卡表、NPC 表、奖励池表和建筑表的完整数据。

不提供围墙笔刷。围墙由游戏运行时根据相邻占领格生成。

不把章节地图放入 assets/resources/config/maps，以免进入现有对战地图加载链路。

# 二 现状与改造边界

现有编辑器的格子只表达虚空、中立和 1 至 4 区，导出协议固定为对战地图 v3。regions、resourcePoints、spacing 和 art 中除虚空装饰外的内容主要由工具透传，当前界面没有章节格子的事件配置、前置依赖和运行时资源引用能力。

| 维度 | 现有对战地图 | 章节领地地图 |
| --- | --- | --- |
| 业务目标 | 生产 2 至 4 人对局棋盘 | 生产单人章节探索地图 |
| 格子语义 | 虚空、中立、分区 | 普通格、初始格、固定据点、随机候选格 |
| 核心配置 | 人数、主城、镜像、分区 | 事件、解锁条件、消耗、时间、建筑 |
| 运行时状态 | 由 ZC 对战模型维护 | 由领地进度系统维护 |
| 美术 | 虚空装饰与对战地块表现 | 章节背景、格子装饰、据点表现 |
| 发布目录 | config/maps | 建议 config/territory-maps |
| 加载入口 | ZCMapConfig | 新增 TerritoryMapConfig |

## 二 一 可以复用的能力

六边格几何常量、格心计算、指针命中、邻接关系和最短路径。

SVG 画布、滚轮缩放、中键或空格拖动画布、连续涂抹和笔刷半径。

撤销重做快照机制、未保存离开提示、预设列表与本地服务启动方式。

资源目录扫描、缩略图展示、自定义资源名占位和资源缺失告警。

## 二 二 必须隔离的能力

对局人数、分区编号、主城模式和镜像关系。

ascii 字符画以及 v1 至 v3 的兼容解析。

对战地图发布路径和随机选图判定。

ZCMapConfig、ZCMatchConfig 和对战资源点位语义。

# 三 目标架构

## 三 一 目录结构

tools/map-editor/

index.html                    现有对战地图入口

app.js                        现有对战地图逻辑

territory.html                新增章节领地入口

territory-app.js              新增章节领地交互与状态

shared/

hex-geometry.js             格心 邻接 命中 路径

canvas-controller.js        缩放 平移 连续笔刷

history.js                  撤销重做

formats/

battle-format.js            后续可迁移 不是首期前置

territory-format.js         章节格式 归一化 校验

presets/

territory/                  章节预设

server.mjs                    按 mapKind 分流接口

copy_territory_maps.py        章节地图发布脚本

首期不要求立即拆分 app.js。为降低回归风险，可以先让 territory-app.js 复制并收敛必要的画布能力，再把稳定的几何和历史模块抽到 shared。现有对战入口在章节功能验收前不改文件名、不改协议、不迁移预设。

## 三 二 模块职责

| 模块 | 职责 | 禁止承担 |
| --- | --- | --- |
| territory-app | 页面状态、笔刷、选中格、右侧表单、导入导出 | 游戏运行时状态和业务表内容 |
| territory-format | 版本升级、默认值、结构校验、业务校验 | DOM 操作和网络请求 |
| server | 预设增删改查、资源扫描、保存前复验 | 绕过格式校验直接写盘 |
| publish script | 复制到游戏目录、保留 meta、生成新增 meta | 修改对战地图目录 |
| TerritoryMapConfig | 客户端加载、类型校验、索引构建 | 玩家进度和战斗结果 |
| TerritoryProgress | 格子状态流转、占领、停用、随机据点 | 地图编辑器静态配置 |

## 三 三 数据流

策划在 territory.html 中编辑地图，前端状态始终保存完整网格和固定据点。

保存时由 territory-format 生成标准 JSON，并在浏览器内执行完整校验。

server.mjs 收到 JSON 后再次运行同口径校验，通过后写入 presets/territory。

发布脚本把预设复制到 assets/resources/config/territory-maps，并维护 Cocos meta。

客户端 TerritoryMapConfig 载入静态地图，TerritoryProgress 再结合玩家存档生成运行时状态。

# 四 数据协议

## 四 一 设计原则

章节地图使用独立 mapKind 和 version，不接受对战地图字段。

地图只存静态设计数据，玩家当前状态进入存档或服务端进度。

关卡、NPC、奖励池、建筑和美术资源只保存稳定 ID。

格子 ID 由 row 和 column 确定，同一地图尺寸下稳定不变。

据点采用稀疏数组，普通空格不逐格重复保存默认配置。

所有可默认的数值放在 defaults，单格仅保存差异。

## 四 二 根字段

| 字段 | 类型 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| mapKind | string | 固定 territoryChapter |
| version | integer | 首版为 1 |
| id | string | 与文件名一致，只允许英文数字下划线和短横线 |
| name | string | 策划展示名 |
| chapterId | string 或 integer | 关联章节配置 |
| rows columns | integer | 4 至 60，默认 20 乘 20 |
| startCellId | integer | 全图唯一初始格 |
| background | string | 章节背景资源，可为空 |
| defaults | object | 解锁与消耗默认值 |
| sites | array | 固定据点 |
| decorations | array | 不参与玩法的背景装饰 |
| randomSites | object | 随机额外据点规则 |

## 四 三 格子 ID

建议使用整数 ID，计算规则为 cellId = row × columns + column。row 和 column 从 0 开始。界面同时显示 cellId 与坐标，例如 205 和 10 5。调整行列时以中线为基准移动内容，并重新计算所有 cellId、footprint、requiredCells 和随机候选格。尺寸调整必须作为一个可撤销操作。

## 四 四 据点字段

| 字段 | 说明 | 校验 |
| --- | --- | --- |
| id | 地图内稳定据点 ID | 唯一且非空 |
| type | start stage boss asyncPvp fixedResource bonus | 必须属于枚举 |
| cellId | 据点锚点格 | 在地图内且未被其他据点占用 |
| footprint | 大型据点覆盖格 | 连续、无重复、包含 cellId |
| configId | 关卡 NPC 或奖励配置引用 | 按 type 检查对应表 |
| buildingId | 占领后获得的建筑 | 可为空，非空时必须存在 |
| unlock | 解锁条件和消耗 | 见下一节 |
| artId | 据点表现资源 | 缺失告警，不阻断草稿保存 |

## 四 五 解锁字段

| 字段 | 含义 | 默认与规则 |
| --- | --- | --- |
| requiredCells | 必须先占领的前置格 | 默认空数组；多项按全部满足处理 |
| combatPower | 战力门槛 | 默认 0，不得为负 |
| silverCost | 进入探索前的银币消耗 | 默认 0；为 0 时满足前置后自动探索 |
| exploreSeconds | 探索等待时间 | 默认 0，不得为负 |
| staminaCost | 与事件交互所需体力 | 默认 0，不得为负 |

## 四 六 完整示例

{

"mapKind": "territoryChapter",

"version": 1,

"id": "chapter_01",

"name": "第一章",

"chapterId": 1,

"rows": 20,

"columns": 20,

"startCellId": 205,

"background": "image/territory/chapter_01",

"defaults": {

"combatPower": 0,

"silverCost": 0,

"exploreSeconds": 0,

"staminaCost": 10

},

"sites": [

{

"id": "stage_1_1",

"type": "stage",

"cellId": 186,

"footprint": [186],

"configId": "stage_1_1",

"buildingId": "building_101",

"unlock": {

"requiredCells": [205],

"combatPower": 1000,

"silverCost": 200,

"exploreSeconds": 180,

"staminaCost": 10

}

}

],

"randomSites": {

"triggerSilver": 1000,

"rewardPoolId": "territory_random_01",

"candidateCells": [12, 13, 14],

"maxActive": 1

}

}

# 五 编辑器界面与交互

## 五 一 入口与模式

本地服务首页增加对战地图和章节领地两个入口。对战入口保持原地址或自动跳转到 index.html，章节入口使用 territory.html。章节页面不显示对局人数、分区、主城模式和镜像控件。地图类型在创建文件时确定，编辑过程中不允许互转。

## 五 二 页面布局

| 区域 | 内容 |
| --- | --- |
| 顶部 | 地图名称、地图 ID、章节 ID、导入、保存、另存、发布 |
| 左侧 | 据点笔刷、装饰资源、笔刷大小、历史、显示开关、行列设置 |
| 中央 | 六边格画布、据点图标、依赖连线、随机候选区、格子 ID |
| 右侧 | 选中格配置、据点列表、随机规则、校验结果、JSON 预览 |

## 五 三 笔刷与互斥

| 工具 | 落笔结果 | 互斥规则 |
| --- | --- | --- |
| 初始格 | 设置 startCellId 和初始建筑 | 全图只能一个，移动时自动清除旧位置 |
| 关卡据点 | 新增 stage 或 boss 据点 | 与所有玩法据点互斥 |
| 异步玩家 | 新增 asyncPvp 据点 | 与所有玩法据点互斥 |
| 固定资源 | 新增 fixedResource 据点 | 与所有玩法据点互斥 |
| 随机候选 | 切换 candidateCells 成员 | 可与背景装饰共存，不可覆盖固定据点 |
| 背景装饰 | 新增或替换 decorations | 不参与玩法占位 |
| 擦除 | 清除当前图层内容 | 默认不跨图层删除 |

据点类笔刷落笔后立即选中该据点，右侧打开对应配置。拖动可以连续放置普通据点，但初始格和大型据点只接受单击。右键执行当前图层擦除，不改变当前工具。

## 五 四 选中格面板

基础信息显示 cellId、row、column、占用类型和 footprint。

玩法配置根据 type 切换关卡、NPC、奖励池或建筑选择器。

解锁配置支持从画布点选 requiredCells，并实时绘制方向连线。

引用资源使用下拉搜索，显示 ID 和名称；手填 ID 只用于资源尚未接表的开发阶段。

多选格仅允许批量修改公共字段，例如银币、探索时间、体力和装饰。

## 五 五 显示开关

格子 ID：默认开启，缩放较小时自动隐藏。

据点图标：默认开启，显示类型色和据点短编号。

前置连线：默认关闭，选中据点时只显示与该据点相关的连线。

随机候选格：默认关闭，以独立纹理显示，避免与固定据点混淆。

美术预览：隐藏格线、ID 和辅助色，只显示背景、装饰和据点表现。

# 六 校验规则

## 六 一 错误级

| 规则 | 失败条件 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 标识 | id 为空、非法或与文件名不一致 | 拒绝保存和发布 |
| 尺寸 | 行列不在 4 至 60 | 拒绝保存和发布 |
| 初始格 | 缺失、重复或越界 | 拒绝保存和发布 |
| 据点占位 | 固定据点 footprint 重叠或不连续 | 拒绝保存和发布 |
| 前置依赖 | 引用越界、引用自身或形成环 | 拒绝保存和发布 |
| 可达性 | 固定据点无法从初始格沿依赖链到达 | 拒绝发布 |
| 配置引用 | 关卡 NPC 奖励池或建筑 ID 不存在 | 拒绝发布 |
| 数值 | 消耗、战力或时间为负数 | 拒绝保存和发布 |
| 随机候选 | 候选格越界、重复或被固定据点占用 | 拒绝保存和发布 |
| 随机规则 | 启用随机据点但奖励池为空 | 拒绝发布 |

## 六 二 告警级

| 规则 | 阈值或条件 |
| --- | --- |
| 关卡数量 | 章节关卡数不是 10 时告警，是否强制由策划最终确认 |
| 依赖跨度 | 前置格与目标格不相邻且没有明确设计说明 |
| 空白密度 | 固定据点占比过高，可能没有随机据点生成空间 |
| 资源缺失 | 背景、装饰或据点表现未出图 |
| 未使用配置 | 创建了建筑或奖励配置但没有任何据点引用 |
| 大型据点 | footprint 靠近边界或覆盖形状不规则 |

## 六 三 依赖图校验

requiredCells 构成有向图。校验器先确认每个引用存在，再使用深度优先搜索检测环，最后从 startCellId 遍历可达节点。首期按全部前置均满足解释 requiredCells。如果后续需要任一前置即可解锁，应新增 prerequisiteMode 字段，不通过空数组或特殊 ID 隐式表达。

# 七 服务端与发布

## 七 一 接口

| 方法 | 路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/territory-presets | 返回章节预设列表和摘要 |
| GET | /api/territory-presets/:id | 读取单张章节地图 |
| PUT | /api/territory-presets/:id | 校验并保存 |
| DELETE | /api/territory-presets/:id | 二次确认后删除 |
| GET | /api/territory-assets | 扫描背景、装饰和据点表现资源 |
| POST | /api/territory-publish/:id | 完整校验后发布一张地图 |

## 七 二 存储与发布目录

tools/map-editor/presets/territory/<map-id>.json

assets/resources/config/territory-maps/<map-id>.json

assets/resources/config/territory-maps/<map-id>.json.meta

章节地图不写入 assets/resources/config/maps。发布脚本必须保留已存在的 meta，新文件按现有地图脚本的方式生成 meta。浏览器保存、服务端保存和命令行发布调用同一份 territory-format 校验规则，避免三个入口口径分叉。

## 七 三 预设列表摘要

预设列表显示名称、id、章节、尺寸、固定据点数、关卡数、随机候选格数、最后修改时间和校验状态。错误地图仍允许从预设库打开修复，但不允许发布。

# 八 游戏侧接入

## 八 一 静态配置与玩家进度

| 数据 | 归属 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 地图尺寸和格子 ID | 静态地图 | 版本发布后稳定 |
| 固定据点和依赖 | 静态地图 | 由策划通过编辑器配置 |
| 消耗、时间和配置引用 | 静态地图或表配置 | 地图覆盖默认值 |
| 当前格子状态 | 玩家进度 | 未解锁至停用等状态 |
| 探索结束时间 | 玩家进度或服务端 | 必须支持离线计时 |
| 当前异步玩家 | 玩家进度或服务端 | 按刷新规则生成 |
| 随机据点实例 | 玩家进度 | 记录落点、奖励池结果和是否领取 |
| 占领格与建筑效果 | 玩家进度 | 用于围墙、属性和回收逻辑 |

## 八 二 状态流转

| 当前状态 | 触发条件 | 下一状态 |
| --- | --- | --- |
| 未解锁 | 全部前置与战力条件满足 | 可激活 |
| 可激活 | 银币足够并确认；消耗为 0 时自动 | 探索中 |
| 探索中 | 探索时间结束 | 可占据 |
| 可占据 | 消耗体力并完成事件 | 已占据 |
| 已占据 | 异步 PVP 失败且命中停用规则 | 停用 |
| 停用 | 战胜关联异步玩家 | 已占据 |

编辑器可以提供状态预览下拉框帮助策划检查图标和颜色，但预览值不得写进地图 JSON。运行时状态机必须由客户端或服务端唯一实现。

## 八 三 围墙与建筑

地图只保存据点占用和 buildingId。格子被占领后，运行时根据相邻格归属生成外轮廓围墙；相邻两格同属玩家时不画内部墙。建筑属性由 buildingId 读取建筑配置，失去地块或进入停用状态时是否停用增益，由领地规则统一处理。

## 八 四 随机据点

randomSites 只规定触发银币、候选格、奖励池和最大同时存在数量。实际生成时排除初始格、固定据点、已存在随机据点和不允许生成的玩家状态格。随机结果必须写入玩家进度，重新登录不能重复抽取或更换落点。

# 九 实施阶段

| 阶段 | 主要工作 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一 协议 | 确认枚举、字段、发布目录和跨表引用 | 示例 JSON 通过评审并冻结 v1 |
| 阶段二 模型 | territory-format、归一化、校验、单元测试 | 合法和非法样例均有测试 |
| 阶段三 编辑器 | 页面、笔刷、右侧表单、撤销重做、导入导出 | 策划可完成一张章节地图 |
| 阶段四 服务 | 预设接口、资源扫描、保存和发布脚本 | 浏览器与命令行同口径 |
| 阶段五 客户端 | TerritoryMapConfig、进度模型、状态机和表现 | 能载入并跑通一章核心流程 |
| 阶段六 联调 | 随机据点、异步 PVP、建筑效果、围墙和存档 | 断线重登后状态一致 |
| 阶段七 验收 | 回归、兼容、性能和策划试用 | 对战地图 43 项测试继续通过 |

## 九 一 推荐任务拆分

工具开发一：territory-format、数据迁移、校验与测试。

工具开发二：territory.html、画布交互、表单和预设管理。

客户端一：TerritoryMapConfig、资源加载和地图渲染。

客户端二：TerritoryProgress、状态机、存档和随机据点。

配置与策划：字段确认、表 ID 规则、首张章节地图和验收样例。

测试：协议、编辑器、发布、运行时状态、重登一致性和对战回归。

# 十 测试与验收

## 十 一 工具单元测试

格子 ID 与 row column 双向换算。

尺寸调整后所有引用正确平移，越界内容给出明确结果。

据点笔刷互斥，初始格始终唯一。

大型据点 footprint 连续且不重叠。

requiredCells 检出自身引用、缺失引用和环。

撤销重做覆盖一次笔画、表单修改、尺寸修改和批量操作。

导出再导入后语义完全一致。

服务端拒绝绕过浏览器提交的非法 JSON。

## 十 二 端到端验收场景

| 场景 | 验收结果 |
| --- | --- |
| 创建第一章 | 20 乘 20 地图、1 个初始格、10 个关卡据点可保存发布 |
| 配置前置 | 画布选前置格后能检测依赖环并显示连线 |
| 配置异步 PVP | 能引用 NPC 配置并在失败后触发停用规则 |
| 随机资源 | 累计银币达到阈值后只在候选空格生成一个实例 |
| 断线重登 | 探索计时、随机落点、占领和停用状态保持一致 |
| 美术缺失 | 可保存草稿并告警，发布策略按项目规则执行 |
| 对战回归 | 现有预设全部可载入，43 项编辑器定向测试通过 |

## 十 三 完成定义

产品和程序确认 v1 字段与枚举。

浏览器、服务端和发布脚本使用同一校验口径。

至少一张真实章节地图通过编辑器生产并进入游戏。

所有错误级校验都有自动化测试。

玩家状态不写入静态地图，随机结果能够持久化。

现有对战地图目录、协议、预设和测试无回归。

# 十一 风险与待确认事项

| 事项 | 建议默认 | 需要确认 |
| --- | --- | --- |
| 地图形状 | 所有格默认可开，不提供虚空笔刷 | 是否需要不规则边界或永久不可开格 |
| 初始格 | 独立 startCellId，并占用一个玩法位置 | 是否允许初始格同时配置关卡事件 |
| 大型据点 | 使用 footprint 存多个格，锚点唯一 | BOSS 和异步据点的标准占地形状 |
| 前置关系 | requiredCells 全部满足 | 是否需要任一满足或组合表达式 |
| 十关约束 | 数量不等于 10 只告警 | 正式发布是否强制每章恰好 10 关 |
| 随机候选 | 显式圈选 candidateCells | 是否允许默认全体空格参与 |
| 配置表 | 地图只存稳定 ID | 关卡 NPC 奖励池 建筑表的最终主键 |
| 状态权威 | 服务端或玩家存档为唯一来源 | 离线计时和异步 PVP 数据由哪端裁决 |

# 十二 首轮评审输出

首轮评审不需要讨论视觉细节，先冻结以下四项，之后即可并行开发。

1.  确认 territoryChapter v1 根字段、据点类型和解锁字段。

2.  确认章节地图资源目录和客户端加载入口。

3.  确认初始格、大型据点、十关数量和随机候选格规则。

4.  确认关卡、NPC、奖励池、建筑和美术资源的 ID 来源。

四项冻结后，工具侧先交付协议、校验和一张可往返导入导出的样例地图；客户端同步搭建静态加载与空进度模型。编辑界面、运行时状态机和美术表现随后并行推进。